(Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto)

PIANO DI SICUREZZA
SOSTITUTIVO integrato
dei contenuti del POS
MODELLO SEMPLIFICATO

0	00/00/0000	PRIMA EMISSIONE
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

PIANO DI SICUREZZA SOSTUTIVO / (3.1.1; 3.2.2)* / Il PSS è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC con l’esclusione dei costi della sicurezza, ed è integrato con gli elementi del POS

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA / (2.1.2)*

Indirizzo del cantiere / (a.1)

Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere / (a.2)	Inquadramento territoriale: / caratterizzazione geotecnica: / contestualizzazione dell’intervento:

Descrizione sintetica dell’opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche / (a.3)

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza / (b)	Committente: / cognome e nome: / indirizzo: / cod.fisc.: / tel.: / mail.: / Responsabile dei lavori (se nominato): / cognome e nome: / indirizzo: / cod.fisc.: / tel.: / mail.:

Descrizione sintetica delle attività che saranno svolte in cantiere / (3.2.1. lett. c))

Dati Identificativi dell’impresa / (3.2.1. lettera a) punto 1))*
Durata dei lavori	Le attività dell’impresa nel cantiere in oggetto hanno durata minore maggiore a 200 giorni

Ragione Sociale
Datore di Lavoro
Sede Legale	Indirizzo:
	Tel.	Fax	E-mail:
Sede Operativa	Indirizzo:
	Tel.	Fax	E-mail:
Uffici di cantiere	Indirizzo:
	Tel.	Fax	E-mail:

### DIRIGENTI E PREPOSTI (3.2.1. lettera a) punto 6; lettera b)*
Nominativo
Dirigente	Direttore Tecnico di cantiere / Incaricato dall’impresa affidataria per l’assolvimento dei compiti previsti all’art. 97
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza

Nominativo
Preposto	Capo cantiere / Incaricato dall’impresa affidataria per l’assolvimento dei compiti previsti all’art. 97 / Altro (definire)
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza

### Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (3.2.1. lettera a) punto 5; lettera b)*
Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto da:

 Datore di lavoro.
 Altra persona Interna all’impresa Esterna (consulente) :

Nominativo
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza

### Medico competente (ove previsto) (3.2.1. lettera a) punto 4; lettera b)*
Nominativo
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini / della sicurezza

### Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) (3.2.1. lettera a) punto 3; lettera b)*
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS)
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Nominativo
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI / (3.2.1. lettera a) punto 3)*
Verificare con il Committente la modalità merito a Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso: / a cura del committente / gestione interna all’impresa

### Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze (3.2.1. lettera a) punto 3; lettera b)*
Nominativo	Tipo nomina
	Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio
	Primo soccorso
	Mansione specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza:
	Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio
	Primo soccorso
	Mansione specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza:

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE / (2.1.2 d.2; 2.2.2; 2.2.4)* / (nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
DALL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA
FALDE
FOSSATI
ALBERI
ALVEI FLUVIALI
BANCHINE PORTUALI
RISCHIO DI ANNEGAMENTO
MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI INTERVENIRE
INFRASTRUTTURE: / STRADE / FERROVIE / IDROVIE / AEROPORTI
LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE
EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: / SCUOLE / OSPEDALI / CASE DI RIPOSO / ABITAZIONI
LINEE AREE
CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI
VIALBILITA’
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
ALTRI CANTIERI
ALTRO (descrivere)
RUMORE
POLVERI
FIBRE
FUMI
VAPORI
GAS
ODORI
INQUINANTI AERODISPERSI
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO
ALTRO (descrivere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / (2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)* / (nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS
DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE
MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI
DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO
ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATIRE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI
ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE
ALTRO (descrivere)

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere

PLANIMETRIA / E DEL CANTIERE

Note:

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI / (2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4, 3.2.1)* / I rischi affrontati in questa sezione del PSS, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce

LAVORAZIONE : / Descrizione delle lavorazione: / Modalità e organizzazione della fase di lavoro: / Sostanze e preparati pericolosi (di cui si allegano schede): / Opere provvisionali, macchine e impianti: / Turni di lavoro: / Rischi: / DPI: / Durata presunta in gg. della lavorazione:

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera
Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA
RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA
Lavori subacquei con respiratori
Lavori in cassoni ad aria compressa
Lavori comportanti l’impiego di esplosivi
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
RISCHIO RUMORE
RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE
ALTRO (descrivere)

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI / (2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*
Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI / (il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) / ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : ________

Tempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Note
Fasi
N.

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO	SI
(anche da parte della stessa impresa

o lavoratori autonomi)

N	FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI	Sfasamento / Spaziale	Sfasamento / Temporale	PRESCRIZIONI OPERATIVE
1
2
3
…

N	Misure preventive e protettive da attuare	Dispositivi di protezione da adottare	Soggetto attuatore	Note
1
2
3
…

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SCHEDA N°
Fase di pianificazione / (2.1.2 lett.f))*
apprestamento / infrastruttura	attrezzatura / mezzo o servizio di / protezione collettiva	Descrizione:
Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Misure di coordinamento (2.3.4.):
Fase esecutiva / (2.3.5)
Soggetti tenuti all’attivazione:
Cronologia d’attuazione:
Modalità di verifica:
Data di aggiornamento:			il datore di lavoro / ……

Numero e qualifica dei lavoratori operanti in cantiere per conto dell’impresa / (3.2.1. lettera a) punto 7)*

LAVORATORI
Qualifica		Numero	Note

LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI PER CONTO DELL’IMPRESA / (3.2.1. lettera a) punto 7)*
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto
Nominativo: / indirizzo: / cod.fisc.: / p.iva:		Data ingresso cantiere: / Data uscita cantiere: / Note:

DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL’INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI IMPEGNATI IN CANTIERE / (3.2.1 lettera l))* / Specificare per ciascun lavoratore l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuti i cui attestati sono a disposizione presso la sede dell’impresa
N	Lavoratori impegnati in cantiere	Qualifica	Informazione, formazione e addestramento forniti
1			base / rischi specifici e di mansione / rischi di cantiere contenuti in PSC e POS / DPI 3°Cat. (compreso addestramento) / Altro (descrivere)
2			base / rischi specifici e di mansione / rischi di cantiere contenuti in PSC e POS / DPI 3°Cat. (compreso addestramento) / Altro (descrivere)
…			base / rischi specifici e di mansione / rischi di cantiere contenuti in PSC e POS / DPI 3°Cat. (compreso addestramento) / Altro (descrivere)

ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE / (3.2.1. lettera f))*
Il rapporto di valutazione di esposizione dei lavoratori al rumore, relativamente alle lavorazioni svolte in cantiere, è il seguente:
TABELL RIEPILOGATIVA DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE
Mansione / (o nominativo)	Lavorazione	Livello di pressione sonora delle sorgenti di rumore utilizzate	Livelli di esposizione giornaliera/settimanale	Note

Elenco allegati obbligatori
Schema di organizzazione di cantiere / Elaborati grafici (disegni, schemi, ecc.) relativi alle proprie lavorazioni / Scheda di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi / _______________________________

FIRME
Il presente documento è composta da n.______ pagine. / Il Datore di lavoro dell’impresa / Data ___________ Firma _______________________ / Il RLS / RLST per Consultazione / Data __________ Firma________________________